SYNTHÈSE RÉFLEXIVE — Projet StudyShare

Module : Atelier créatif

Établissement : Groupe ISI

═══════════════════════════════════

1. CE QUI A BIEN FONCTIONNÉ

═══════════════════════════════════

- La répartition des rôles était claire dès le début,

ce qui a permis à chacun de savoir exactement

quoi faire.

- La communication via WhatsApp a été efficace

pour se synchroniser rapidement.

- L'utilisation de GitHub a permis de travailler

en parallèle sans écraser le travail des autres.

- Le Trello nous a aidés à suivre l'avancement

du projet en temps réel.

═══════════════════════════════════

2. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

═══════════════════════════════════

- La configuration de Git était nouvelle pour

tous les membres, ce qui a pris du temps.

- L'envoi du code sur GitHub (git push) a posé

des problèmes d'authentification pour certains

membres.

- Travailler sous pression avec une deadline

serrée était un défi pour l'équipe.

═══════════════════════════════════

3. CE QUE NOUS FERIONS DIFFÉREMMENT

═══════════════════════════════════

- Installer et configurer Git avant le jour J

pour gagner du temps.

- Commencer la planification plus tôt pour

avoir plus de temps pour le développement.

- Faire des réunions d'équipe plus régulières

pour anticiper les blocages.

═══════════════════════════════════

4. CE QUE NOUS AVONS APPRIS

═══════════════════════════════════

- Travailler en équipe nécessite une organisation

claire et une bonne communication.

- GitHub est un outil puissant pour collaborer

sur un projet de développement.

- La planification avec Trello aide à ne rien

oublier et à avancer efficacement.

- Apprendre, ce n'est pas seulement faire,

c'est aussi comprendre ce que l'on fait.

═══════════════════════════════════

Rédigé par :

- Mouhamadoul Habib (Chef de projet)

- Therese Mendy

- Souleymane